Refonte du site victrix.ca

Proposition de réalisation interne

Document de travail

Les Solutions Victrix

Préparé par : équipe Ø Studio

Juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2

2	Le changement de pile, expliqué simplement	3

2.1	Ce que la nouvelle pile change concrètement	3

2.2	Aujourd'hui et après, au quotidien	3

2.3	L'édition : ce qui est possible	4

3	Contexte et diagnostic	6

3.1	Diagnostic par axe	6

4	Analyse section par section du site	7

5	Description des services	9

5.1	Périmètre	9

5.2	Options de réalisation	10

5.3	Accessibilité (WCAG 2.1 AA)	11

5.4	Sécurité	11

5.5	Approche et méthodologie	11

5.6	Estimations	11

6	Vision et pistes d'évolution	13

6.1	Ce que chaque département pourrait apporter ou faire	13

6.2	Pistes techniques (feuille de route)	13

7	Prochaines étapes	14

8	Annexe A : comparatif du coût total de possession (4 ans)	15

9	Annexe B : appendice technique	16

9.1	Pile et génération	16

9.2	Pipeline d'images	16

9.3	Bilinguisme et SEO technique	16

9.4	Gestion de contenu	16

9.5	Hébergement	16

9.6	Accessibilité, méthode de test	16

9.7	Sécurité	17

# Introduction

Le site victrix.ca est le principal outil de vente de l'entreprise, et l'équipe marketing en est la première utilisatrice au quotidien. Cette proposition porte sur un choix de fondation technique : sur quelle base reconstruire le site. C'est ce choix, plus que l'apparence, qui déterminera la vitesse du site, la facilité avec laquelle le marketing le met à jour, et le coût des prochaines années.

Le document s'adresse d'abord à l'équipe marketing. Il explique pourquoi changer de pile technique, ce que ce changement apporte concrètement à votre travail, et répond aux questions légitimes qu'il soulève. La réalisation se ferait à l'interne, par l'équipe Ø Studio en collaboration avec le marketing, plutôt que de reconduire le modèle d'agence (deux soumissions externes reçues).

Les éléments dépendant du cahier des charges v3.0 et de l'audit AAA-ADN (non disponibles à ce jour) sont signalés en rouge. Les détails techniques figurent à l'Annexe B, et le comparatif financier sur quatre ans à l'Annexe A.

# Le changement de pile, expliqué simplement

Le site fonctionne aujourd'hui sur WordPress avec un constructeur de page (SiteOrigin sur le site actuel, Elementor du côté des agences). Il est assemblé à partir d'extensions et regénéré à chaque visite, et chaque mise à jour passe par le constructeur ou par un prestataire.

La proposition est de passer à un site dit statique, construit avec Astro et accompagné d'un éditeur de contenu simple. Le site est généré une seule fois, à la publication, puis servi tel quel. Le marketing modifie le contenu dans une interface web claire, sans toucher au code.

Une image pour situer la différence : WordPress prépare chaque plat sur commande, à chaque visiteur, ce qui est plus lent et multiplie les occasions de panne. Un site statique est cuisiné et dressé à l'avance, puis servi instantanément. Moins de pièces mobiles, presque rien qui peut casser ou être piraté.

## Ce que la nouvelle pile change concrètement

Autonomie. Une modification de contenu se publie en quelques minutes, sans billet d'agence ni délai.

Vitesse. Le site se charge quasi instantanément, ce qui soutient le référencement, le taux de conversion et la première impression.

Fiabilité. Presque aucune surface de panne ou de piratage, et la mise en page ne se casse pas par une fausse manipulation.

Budget. Aucune licence d'extension ni rétainer d'agence : ces sommes restent disponibles pour d'autres usages.

Questions pour la discussion : quelles mises à jour faites-vous le plus souvent aujourd'hui ? Lesquelles aimeriez-vous faire sans dépendre d'un prestataire ? Qu'est-ce qui vous ralentit le plus dans l'outil actuel ?

## Aujourd'hui et après, au quotidien

| Au quotidien | Aujourd'hui (WordPress + constructeur) | Nouvelle pile (Astro + éditeur) |
| --- | --- | --- |
| Mettre à jour une page | Via le constructeur ou un prestataire, avec délai | Édition directe dans un éditeur web, en ligne en minutes |
| Vitesse du site | Lente (pénalise le SEO et les conversions) | Quasi instantanée |
| Casser la mise en page | Risque réel avec le constructeur | Structure protégée, l'erreur est difficile |
| Dépendance externe | Billet d'agence pour chaque ajout | Autonomie, soutien interne (Ø Studio) réactif |
| Sécurité | Grade D signalé à l'audit (à confirmer) | Surface d'attaque quasi nulle |
| Coût récurrent | Licences d'extensions et rétainer | Quasi nul |

## L'édition : ce qui est possible

Un point mérite d'être discuté ensemble : l'édition. Avec un constructeur comme Elementor, on glisse-dépose des blocs pour composer une page. La nouvelle pile sépare le contenu (que l'on édite) de la mise en page (gérée par les gabarits). Pour le contenu courant (textes, images, articles, études de cas, livres blancs), l'édition se fait dans une interface web claire, sans code. Selon l'outil retenu :

Sveltia : éditeur web gratuit et simple, avec aperçu en direct, glisser-déposer pour les images, optimisation automatique des images et gestion bilingue FR/EN intégrée. Le contenu reste dans le dépôt de Victrix.

Tina : on clique directement sur un texte dans la page et on le modifie, avec aperçu en temps réel pendant la frappe. C'est l'expérience la plus proche d'un constructeur, tout en gardant le contenu versionné.

Sanity : studio d'édition plus riche (collaboration en temps réel, publication programmée), utile si plusieurs personnes rédigent beaucoup. Le contenu réside chez un service externe, à environ 15 $US par utilisateur et par mois au-delà de l'offre gratuite.

On choisit l'outil selon la façon de travailler de l'équipe : si l'édition visuelle compte beaucoup, Tina la fournit ; pour la simplicité et le coût nul, Sveltia suffit.

Pour les changements de structure (nouveau type de page, nouvelle section), c'est un développeur qui intervient, à l'interne (Ø Studio) et de façon réactive, pas un billet d'agence. La mise en page reste cohérente, personne ne casse le gabarit par accident, et le site ne dérive pas vers un assemblage hétéroclite au fil des ans. Le contenu reste géré par les équipes, la forme est garantie par l'équipe technique.

Questions pour la discussion : comment éditez-vous le site aujourd'hui, et avec quels outils ? Quelle importance accordez-vous à l'édition visuelle directement sur la page par rapport à un éditeur de formulaire plus simple ? Combien de personnes éditeront le contenu ?

# Contexte et diagnostic

Le site repose actuellement sur WordPress et le constructeur SiteOrigin. Les constats ci-dessous proviennent d'un audit technique mené à l'interne (Lighthouse, mars 2026) et des éléments rapportés par l'audit AAA-ADN. Les chiffres en rouge restent à réconcilier avec la version officielle de l'audit.

## Diagnostic par axe

| Axe | État actuel | Cible après refonte |
| --- | --- | --- |
| Performance | Site principal : Lighthouse 76 (mobile) / 82 (bureau). Sous-domaine Ø Studio : 66 / 81, LCP mobile d'environ 50 s, poids de page jusqu'à 55 Mo (images jusqu'à 8 Mo). Le serveur répond vite (TTFB proche de 0) ; le problème est la livraison des ressources côté client. | Lighthouse 95-100, LCP sous 2 s sur mobile, optimisation automatique des images au build. |
| Sécurité | Selon l'audit : grade D, permissions 777, ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS, 6 comptes admin (à confirmer) | Surface d'attaque quasi nulle (site statique), en-têtes durcis, option WAF en phase 2. |
| Accessibilité | WCAG 2.1 AA non conforme (écarts précis à confirmer) | Conformité WCAG 2.1 AA auditée, alignée aux attentes SGQRI 008 du secteur public. |
| SEO technique | Solide (SEO 92). Structure, hreflang et balises canoniques bien en place, à préserver à la migration. | URL préservées (redirections 301), sitemap bilingue, schema.org. Aucun recul SEO. |
| Architecture et code | Pile WordPress et extensions qui se dégrade ; pas de propriété du code ; reconstruction tous les 3 à 4 ans. | Code propriété de Victrix, versionné, amélioration continue. |

Le problème de fond n'est pas esthétique. C'est une fondation technique qui se dégrade et qui externalise à la fois le coût et le contrôle. Une refonte purement graphique sur la même pile reproduirait le même cycle dans trois ans.

# Analyse section par section du site

Première lecture des sections à migrer ou à transformer, à compléter avec le cahier des charges v3.0 et avec le responsable de chaque section. La dernière colonne ouvre la discussion plutôt qu'elle ne tranche.

| Section | Rôle | Migration / transformation | Question ouverte |
| --- | --- | --- | --- |
| Accueil | Vitrine principale, première impression | Refonte complète : hero, mise en avant des expertises, appels à l'action | Quels messages mettre en avant en premier ? |
| Services, Produits, Expertises | Pages de vente | Gabarits structurés, contenu géré au CMS | Un gabarit commun ou un par famille ? |
| À propos, Équipe | Présentation, crédibilité | Migration, gabarit équipe | Profils individuels ou présentation d'ensemble ? |
| Missions, Valeurs, MCN | Confiance et qualification | Migration, à regrouper ou garder distinct | Pages dédiées ou intégrées à « À propos » ? |
| Partenaires | Alliances technologiques | Section logos, mise à jour simple au CMS | À quelle fréquence la liste change-t-elle ? |
| Blogue, Ressources | Contenu éditorial (articles, livres blancs, webinaires) | Type de contenu dédié, gabarits liste et article, géré au CMS | Quels types de contenu, et lesquels réservés ? |
| Carrières | Marque employeur, offres | Migration, gabarit offres | Les offres viennent-elles d'un système RH externe ? |
| Contact | Conversion | Formulaire(s), coordonnées | Combien de formulaires, et vers quelle destination ? |
| Ø Studio | Sous-marque distincte | Gabarit dédié FR et EN, vitrine de capacités | Quel niveau de distinction visuelle ? |
| Transverses | Navigation, recherche, page 404 | Menu, pied de page, moteur de recherche interne | Quelles entrées de menu prioriser ? |

Le nombre exact de pages et de gabarits reste à confirmer selon le cahier des charges (environ 48 pages, 14 gabarits par langue selon une soumission).

# Description des services

La refonte couvre l'intégration et le développement du site. La rédaction et la traduction du contenu, ainsi que l'identité de marque, sont des intrants fournis par Victrix.

## Périmètre

| Inclus | Hors périmètre |
| --- | --- |
| Intégration des gabarits de pages (UX et mise en page) Développement du site et des composants réutilisables Bilinguisme complet FR/EN, avec préservation des URL actuelles Accessibilité WCAG 2.1 AA auditée Conformité Loi 25 (consentement aux témoins) Performance et SEO technique (sitemap bilingue, redirections 301) Page dédiée Ø Studio (FR et EN) Moteur de recherche interne Formulaire de contact Mise en place de l'hébergement dans Azure Migration du contenu existant Formation de l'équipe marketing et documentation | Rédaction et traduction du contenu (équipe Victrix) Identité de marque (intrant fourni) Stratégie SEO et plan éditorial long terme Propriété du domaine et infrastructure existante Maintenance sous forme de rétainer (remplacée par l'amélioration continue interne) Intégration CRM au-delà de la feuille de route |

Maquettes et design : le travail porte sur l'UX et les gabarits, à partir des actifs de marque. La production des maquettes à clarifier : ressource design interne ou base de gabarit.

Volumétrie : nombre de pages et de gabarits à confirmer selon le cahier des charges (une soumission l'estime à environ 48 pages, soit 14 gabarits par langue).

Migration du contenu : responsable et volume à confirmer.

## Options de réalisation

Trois approches sont comparées. Les deux premières (A et B) réalisent le site à l'interne avec Astro et ne diffèrent que par l'outil d'édition ; la troisième (C) est le modèle d'agence, présenté pour comparaison. L'orientation recommandée est l'option A : elle couvre le besoin actuel, reste gratuite et garde le contenu chez Victrix.

| Critère | A. Astro + Sveltia | B. Astro + Sanity | C. Agence (WordPress) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pile | Astro + Sveltia + Azure | Astro + Sanity + Azure | WordPress + Elementor |
| Sortie | Statique | Statique | Rendu serveur (PHP) |
| Licence CMS | Aucune | Gratuit, puis ~15 $/mois | Licences extensions |
| Performance | Maximale | Maximale | Variable |
| Édition marketing | Éditeur web (visuel via Tina) | Studio + aperçu | Constructeur de page |
| Hébergement du contenu | Dépôt Git de Victrix | Service externe (Sanity) | Base WordPress |
| Propriété du code | Victrix | Victrix | Prestataire |
| Coût récurrent | Quasi nul | Faible | Licences + rétainer |

Option A, Astro + Sveltia CMS (recommandée). Site entièrement statique, CMS open source sans coût de licence. Le contenu est versionné dans le dépôt Git de Victrix, sans dépendance à un service externe. Le marketing édite via une interface web sans manipuler de code ; si l'édition visuelle est prioritaire, Tina offre la même approche avec édition directe sur la page. Pile déjà maîtrisée par l'équipe. Les modifications de structure requièrent un développeur.

Option B, Astro + Sanity. Même base statique, mais contenu géré dans un studio structuré, avec aperçu en temps réel et flux de validation. Le contenu réside chez Sanity (service externe). Pertinent surtout si le centre de ressources doit croître fortement et accueillir plusieurs rédacteurs. Léger coût mensuel.

Option C, modèle d'agence (statu quo). Ce que représentent les deux soumissions reçues : WordPress et extensions payantes, entre 15 000 et 20 000 $ plus taxes pour la réalisation, licences récurrentes à la charge de Victrix, et un nouveau cycle de reconstruction à moyen terme. Le code n'appartient pas à Victrix.

Les détails techniques des options figurent à l'Annexe B.

## Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

L'accessibilité est livrée comme une base auditée, pas comme une option ajoutée après coup. C'est un avantage concret auprès de la clientèle institutionnelle et gouvernementale. Les éléments couverts :

Contrastes conformes (au moins 4,5:1 pour le texte courant)

Navigation clavier complète avec focus visible

Attributs ARIA corrects sur les composants interactifs

HTML sémantique et structure de titres cohérente

Formulaires avec étiquettes et messages d'erreur accessibles

Les outils et la méthode de test (WAVE, axe, NVDA, vérification clavier) sont détaillés à l'Annexe B.

## Sécurité

L'audit attribue au site actuel un grade D en sécurité (à confirmer). Un site statique change la nature du problème : pas de moteur PHP, pas de base de données, pas de page d'administration exposée, pas de flux de correctifs d'extensions à suivre en continu. La surface d'attaque est réduite à presque rien.

Les deux soumissions reposent au contraire sur WordPress et quatre à cinq extensions payantes. Chaque extension est une responsabilité de maintenance et un vecteur potentiel. Pour un cabinet qui vend la posture de sécurité, faire reposer sa propre vitrine sur cette pile est une incohérence de positionnement. Les mesures retenues (en-têtes durcis, option Azure Front Door) sont détaillées à l'Annexe B.

## Approche et méthodologie

L'approche est séquentielle et validée à chaque étape : aucune phase ne démarre sans validation de la précédente, et tout le travail se fait en préproduction avant la mise en ligne. Les points de validation et la fourniture du contenu se font en collaboration avec l'équipe marketing.

## Estimations

L'effort est exprimé en jours de 7,5 heures, et non en calendrier fixe, car il sera réparti autour des mandats clients en cours. L'estimation totale se situe autour de 17 à 21 jours.

| Phase | Activités clés | Effort |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage et design system | Dépôt et préproduction, design system (couleurs, typographies, composants), revue de l'arborescence | 2 à 3 j |
| 2. Intégration des gabarits | Construction des gabarits et composants à partir des maquettes (bureau et mobile) | 6 à 7 j |
| 3. Contenu et bilinguisme | Migration du contenu, routage FR/EN, page Ø Studio, moteur de recherche, formulaire | 3 à 4 j |
| 4. Accessibilité, performance, SEO | Audit WCAG et corrections, Core Web Vitals, sitemap, redirections 301, Loi 25 | 3 à 4 j |
| 5. Recette et mise en ligne | Recette, corrections, migration vers la production, sauvegarde | ~2 j |
| 6. Documentation et formation | Documentation technique, guide d'édition, formation marketing | 1 à 2 j |

Variables : nombre final de pages et de gabarits, volume et responsable de la migration de contenu, disponibilité des maquettes en début de mandat, nombre de formulaires.

Le comparatif du coût total de possession sur quatre ans figure à l'Annexe A.

# Vision et pistes d'évolution

La nouvelle fondation n'est pas seulement un site refait : c'est une base sur laquelle bâtir au fil du temps. Cette section rassemble des pistes pour ouvrir la discussion entre les départements. Ce sont des points de départ, pas des engagements.

## Ce que chaque département pourrait apporter ou faire

Pages personnalisées pour du contenu exclusif. Le cadre permet d'héberger des expériences sur mesure : présentations interactives en ligne, démonstrations accessibles (comme le travail réalisé pour la RAMQ), outils interactifs, etc.

Centre de ressources vivant. Études de cas, livres blancs, webinaires, publiés et mis à jour directement par les équipes concernées.

Contenus par expertise. Cybersécurité, infonuagique, IA, ServiceNow : chaque pratique pourrait alimenter ses propres pages et démonstrations.

Marque employeur. Une section carrières vivante, alimentée par les RH.

Questions pour la discussion : quels contenus chaque département voudrait-il publier ? Quelles expériences interactives seraient utiles à la vente ? Quel contenu exclusif aurait de la valeur pour vos clients ?

## Pistes techniques (feuille de route)

Widget de capture de prospects relié à Power Automate et Dataverse / Dynamics 365, sans licence Power Pages. Mise en pratique du concept Ø Studio d'exposition de données hors tenant.

Azure Front Door (WAF et CDN), aligné sur le positionnement cybersécurité.

Croissance du centre de ressources : bascule possible vers Sanity si le volume augmente fortement.

Intégration Dynamics 365 approfondie : si une intégration CRM poussée devenait un besoin, une plateforme comme Power Pages pourrait être réévaluée à ce moment. Pour un site essentiellement statique, elle n'est pas une option comparable aujourd'hui.

# Prochaines étapes

Recueillir les attentes de chaque département (contenu, autonomie souhaitée, idées d'usage)

Obtenir le cahier des charges v3.0 et l'audit AAA-ADN pour finaliser le périmètre et les chiffres

Confirmer la production des maquettes

Présenter une démonstration concrète

Compléter l'analyse section par section avec les responsables, puis valider l'orientation

# Annexe A : comparatif du coût total de possession (4 ans)

La réalisation interne se situe dans la même fourchette d'effort que les soumissions (l'une chiffre 189 heures). L'écart se joue sur ce qui s'accumule ensuite. Les montants sont indicatifs et à valider.

| Poste | Interne (Astro) | Agence (WordPress) |
| --- | --- | --- |
| Build initial | Effort interne ~17-21 j (aucun débours fournisseur) | 15 000 à 20 000 $ + taxes |
| Licences annuelles | 0 $ (Sveltia open source) | Elementor Pro, Polylang Pro, Gravity Forms, WP Rocket, à la charge de Victrix, ~300 à 600 $/an |
| Hébergement annuel | Quasi nul (Azure Static Web Apps) | Variable selon l'hébergeur |
| Rétainer / maintenance | 0 $ (amélioration continue interne) | ~3 000 à 6 000 $/an |
| Évolutions et ajouts | Temps interne, sans facturation externe | Facturés à l'acte |
| Cycle de reconstruction | Aucun (itératif) | Tous les 3 à 4 ans |
| Propriété du code | Victrix | Non |
| Coût total indicatif ~4 ans | Effort interne + débours quasi nuls | ~40 000 à 80 000 $ |

L'effort interne a un coût réel (coût d'opportunité sur le temps facturable), mais sans débours vers un fournisseur, sans licence récurrente, et le résultat est un actif qui appartient à Victrix.

# Annexe B : appendice technique

## Pile et génération

Astro génère un site entièrement statique au moment du build. Le JavaScript n'est chargé que là où il est nécessaire (architecture en îlots), ce qui garde les pages légères.

## Pipeline d'images

Le composant Image d'Astro gère la conversion WebP/AVIF, les tailles responsives et le chargement différé au build. C'est ce qui règle le LCP d'environ 50 s observé sur le sous-domaine Ø Studio, sans intervention manuelle récurrente.

## Bilinguisme et SEO technique

Routage par langue, balises hreflang, préservation des slugs existants, schema.org, sitemap bilingue, matrice de redirections 301, et bandeau de consentement conforme à la Loi 25.

## Gestion de contenu

Trois éditeurs sans code sont envisageables. Sveltia (gratuit, open source) : interface web adossée au dépôt Git, aperçu en direct, optimisation d'images et bilinguisme FR/EN intégrés. Tina (Git) : édition visuelle directement sur la page, avec aperçu en temps réel. Sanity (hébergé) : studio structuré et collaboration en temps réel, environ 15 $US par utilisateur et par mois au-delà de l'offre gratuite, le contenu résidant chez Sanity.

## Hébergement

Azure Static Web Apps par défaut, code versionné dans Azure DevOps ou GitHub. Tout reste dans l'écosystème Microsoft.

## Accessibilité, méthode de test

Contrastes d'au moins 4,5:1 (texte courant) et 3:1 (grand texte), navigation clavier complète avec focus visible, attributs ARIA corrects, HTML5 sémantique, lien d'évitement. Tests : WAVE, axe DevTools, Lighthouse A11Y, lecteur d'écran NVDA, et vérification clavier manuelle.

## Sécurité

Surface d'attaque réduite par l'architecture statique. En-têtes HTTP durcis (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy), HTTPS, et option Azure Front Door (WAF et CDN) en phase 2.